项目榜单

| 榜单名称 | 珠海市印刷电路板产业集群数字化转型项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 制造业数字化转型领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年1月 | 计划完成时间 | 2025年6月 |
| 项目内容 | 本项目总体推进分为前期深度调研、培育期搭建、试点期优化、后期跨域推广四个阶段，其中，核心推进环节在培育起与搭建起两个阶段，通过聚生态、搭平台、富产品、树标杆、推应用等过程，培育PCB产业集群数字化转型生态，以PCB集群转型试点区域为基地，聚焦绿色发展、效益优先的数字化需求，以成熟场景标准化、产品化、服务化的方式，让数字化成果惠及中小企业，推进行业数字化覆盖。 项目总体路径分为如下几个步骤： 1、持续深调研：深入现状，发现产业发展共性问题； 2、聚生态：组建产业生态并完善生态成员协同机制； 3、搭平台：打造便捷创新、普惠共享的工业网互联平台； 4、富产品：依托平台推进价值场景普惠服务与持续创新； 5、树标杆：打造数字化转型标杆引领数字化创新覆盖； 6、推应用：价值产品+标杆引领推进集群整体升级； 7、价值输出：PCB产业集群数字化转型方案的跨域复制。 基于以上的产业集群数字化转型规划，PCB产业集群数字化转型的关键任务包括用水治污、节能降耗、工业互联网平台、行业云网底座以及数字化复合人才转型服务等内容。 1、用水治污，PCB产业的污染主要来源于沉铜电镀等高耗水的工序环节，用水治污的任务从企业节水、政府控水两头推同步推进，通过建设产线级节水智控+行业级水配额总控两项能力，解决用水排污配额有限导致无法投产扩产的问题。 2、节能降耗管理平台，通过对设备用电的智能调控和电碳额交换等方式，挖掘企业节电潜力、提升用电效率，优化行业配电，解决限电导致的限产停产问题。 3、工业互联网平台底座，通过聚合上下游生态，提供集采、全过程质量溯源等服务，帮助企业低成本获得有质量的上游资源；为企业提供设备维护、设计制造、智能排单等制造协同服务，结合人才、资金、政策等公共资源，打造普惠可获的数字社区；提供含标识体系、工业AI视觉在内的数字创新服务，持续丰富平台产品与服务，保持平台活跃创新态势。 4、云网底座，根据行业数字化场景覆盖需求，个性化定制云网资源，开展5G行业规模化应用专项，针对PCB企业的仪表/传感器接入、云化AGV、云化AOI等高频、高带宽、低时延场景，通过5G、RedCap等新技术实现工业场景便捷、低成本的规模化组网。 5、数字化复合人才转型服务，汇聚产、学、研等数字化人才与服务资源，推进人才实训基地及人才队伍的建设，持续培育懂行的数字化人才，解决PCB行业数字化人才缺乏、数字化转型难以推进的问题。 |  |  |
| 项目目标 | 本项目设定绩效目标，具体内容如下： 产业集群层面：包括但不限于行业工业互联网平台建设运营情况、集群上云上平台企业数量、集群降本增效成效等，如水资源利用率提升，关键产品和服务数量等。 （1）覆盖 50 家企业实现行业工业互联网平台建设； （2）集群上云上平台企业达到 50 家； （3）集群降本增效成效：水资源利用率提升 15%及以上； （4）达成10项关键产品和服务数量，新增2个应用 (增加APS-智能排单排程服务、SPC-品质管理系统)。 集群企业层面：包括但不限于标杆企业数量、行业数字化转型展厅建设、集群降本增效成效如单位产值用水量下降、公用设备能耗下降等，设备联网数以及设备有效运行率的提升。 （1）标杆企业数量达到 5 家； （2）建设行业数字化转型展厅 1 间； （3）集群降本增效成效：单位产值用水量下降 10%； （4）集群降本增效成效：公用设备能耗下降 15%； （5）设备联网 1500 台； （6）设备有效运行率提升 12%。 （7）培养复合型人才 200 名。 |  |  |